

Российская Федерация

Новгородская область Шимский район

Администрация Уторгошского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

25.11.2022 № 78

ж/д ст.Уторгош

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Уторгошского сельского поселения» |  |  |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Уторгошского сельского поселения от 13.09.2013 года 75 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Администрации Уторгошского сельского поселения, их формирования и реализации», руководствуясь Уставом Уторгошского сельского поселения, Администрация Уторгошского сельского поселения **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории Уторгошского сельского поселения» (Приложение №1)

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации Уторгошского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (admutorgosh@mail.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Проект подготовил и завизировал:

Зам главы поселения Корнышовас Н.В.

Согласовано:

Главный бухгалтер Васильева Н.В.

Приложение 1

к постановлению Администрации

Уторгошского сельского поселения

от . .2022 год №

**Муниципальная программа**

**Администрации Уторгошского сельского поселения**

«Благоустройство территории Уторгошского сельского поселения»

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы

«Благоустройство территории Уторгошского сельского поселения »

Администрации Уторгошского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Основания для разработки и принятия муниципальной программы: | | - Федеральный [от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"](https://docs.cntd.ru/document/901876063);  - Распоряжение Администрации Уторгошского сельского поселения «Об утверждении перечня муниципальных программ Администрации Уторгошского сельского поселения» от 07.11.2022 №35 | | | | | | |
| 2. Ответственный исполнитель муниципальной программы | | Администрация Уторгошского сельского поселения | | | | | | |
| 3. Соисполнители муниципальной  программы | | Отсутствуют | | | | | | |
| 4. Подпрограммы  муниципальной программы | | 1) Содержание и ремонт уличного освещения Уторгошского сельского поселения.  2) Прочие мероприятия по благоустройству территории Уторгошского сельского поселения. | | | | | | |
| 1. **Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:** | | | | | | | | |
| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | | Значение целевого показателя по годам | | | | | |
| 2023 | | | 2024 | | 2025 |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 |
| 1. | **Цель 1:** Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение чистоты и порядка, улучшение внешнего вида территории Уторгошского сельского поселения, создание комфортных условий проживания населения. | | | | | | | |
| 1.1. | **Задача 1:** Обеспечение освещённости улиц, внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов на территории Уторгошского сельского поселения и повышение энергетической эффективности  использования энергетических ресурсов | | | | | | | |
| 1.1.1. | Количество светильников уличного освещения находящихся на обслуживании в поселении (шт.) | | 390 | | | 400 | | 400 |
| 1.1.2. | Экономия расходов на поставки электрической энергии и исполнение мероприятия по энергосервисному контракту(%) | | 75 | | | 75 | | 75 |
| 1.2. | **Задача 2:**  Организация работ по озеленению, текущий уход за насаждениями, регулярная стрижка и кошение газонов, выпилка больных, высоких близко стоящих к жилым строениям деревьев, посадка цветов, благоустройство детских площадок. | | | | | | | |
| 1.2.1. | Количество спиленных старых и аварийных деревьев, ед. | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 1.2.2. | Площадь скашивания сорной растительности в местах общего пользования, га. | | | 1 | | 1 | | 1 |
| 1.3. | **Задача 3:** Прочие мероприятия по благоустройству территории Уторгошского сельского поселения | | | | | | | |
| 1.3.1. | Площадь для уничтожения борщевика «Сосновского», га | | | 169 | | 168 | | 167 |
| 1.32. | Количество убранных несанкционированных свалок, навалов ед. | | | 5 | | 5 | | 5 |
| 1.3.3. | Количество субботников по благоустройству, ед. | | | 2 | | 2 | | 2 |
| 1.3.4. | Количество отремонтированных детских игровых конструкций, ед. | | | 2 | | 2 | | 2 |
| 1.4. | **Задача 4:** Поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | | | | | | | |
| 1.4.1. | Количество проектов местных инициатив граждан, ед. | | | | 3 | 3 | 3 | |
| 1.5. | **Задача 5**: Организация работ по сохранению и ремонту военно-мемориальных объектов и гражданских кладбищ, расположенных на территории поселения | | | | | | | |
| 1.5.1. | Работы по обеспечению эффективного содержания мест захоронения находящихся на территории поселения и иных выплат, закупок, товаров, работ, услуг муниципальных нужд. | | | | 1 | 1 | 1 | |

5. Срок реализации муниципальной программы: 2023-2025 г.

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации

**(**тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год | Источник финансирования | | | | | |
| Федераль-  ный  бюджет | Областной  бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет поселения | Внебюд-  жетные  средства | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2023 | - | - | - | 2960,90 | - | 2960,90 |
| 2024 | - | - | - | 1911,40 | - | 1911,40 |
| 2025 | - | - | - | 1209,20 | - | 1209,20 |
| Всего | - | - | - | 6081,50 | - | 6081,50 |

**7.Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:**

- качественная и эффективная работа сетей уличного освещения

-повышение надежности и долговечности работы сетей наружного освещения

-повышение уровня безопасности жителей в вечерни часы

-повышение деловой активности жителей поселения в вечерние часы

-улучшение состояния территории Уторгошского сельского поселения

-привить жителям поселения любовь и уважение к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на территории сельского поселения

ведомственной отчетности, имеющиеся в администрации Уторгошского сельского поселения.

**Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально – экономического развития Уторгошского сельского поселения, приоритеты и цели государственной политики указанной сферы**

В соответствии со статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения отнесена организация благоустройства территории поселения, организация освещения населенных пунктов поселения, поэтому целесообразно и необходимо использовать программно- целевой метод решения данных вопросов.

Повышение уровня и качества жизни являются приоритетными социально-экономическими задачами развития поселения, формирования современной инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории поселения - важная социальная задача.

**Уличное освещение**

Система уличного освещения Уторгошского сельского поселения включает в себя 390 светодиодных светильников. Которые были установлены в ходе реализации мероприятий энергосервисного контракта №0150300016118000008 от 15.08.2018г. По условиям контракта в течение пяти лет исполнитель гарантирует 100% исправное состояние светильников. Нормативное состояние уличного освещения - необходимый элемент благоустройства территории сельского поселения.

Уличная сеть также является важнейшей составляющей транспортной инфраструктурой. Восстановление уличного освещения, замена на основных магистралях и дворовых территориях поселения светильников и линий наружного освещения позволит повысить безопасность дорожного движения.

Проблемы, указанные в муниципальной программе, будут решаться проведением мероприятий по подпрограмме.

**Благоустройство территории**

Территория Уторгошского сельского поселения составляет 59820 га, из них земли населенных пунктов 1821,77 га, включает в себя 39 деревень. Содержание и благоустройство территории поселения осуществляется собственниками и пользователями земельных участков в соответствии с установленными требованиями. Обеспечение содержания и благоустройства участков территории поселения, не принадлежащих на праве собственности или ином вещном, обязательственном праве юридическим и физическим лицам осуществляется органами местного самоуправления в пределах предусмотренных в бюджете муниципального образования финансовых средств.

Ежегодные мероприятия по благоустройству территории поселения осуществляются за счет финансовых средств бюджета муниципального образования, недостаточны и не решают накопившихся проблем в данной сфере.

Одной из проблем благоустройства является снижение уровня общей культуры населения, выраженной в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности, а порой и откровенных актах вандализма: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

Решением этой проблемы, возможно, является организация привлечения внимания общественности и контролирующих организаций к проблеме чистоты территории, прилегающих к торговым предприятиям, а так же привлечение жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий

В результате реализации муниципальной программы планируется обеспечить надлежащее содержание территории Уторгошского сельского поселения, объектов благоустройства и наружного уличного освещения.

Программа разработана с целью улучшения внешнего вида поселения, приведения улиц, дорог, памятников в состояние, отвечающее необходимым требованиям.  Предусматривается решение приоритетных задач:

- уборка несанкционированных свалок;

- замена ламп и ремонт сетей уличного освещения.

**- организация озеленения территории поселения**

**Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы.**

При реализации муниципальной программы могут возникнуть следующие группы рисков:

|  |  |
| --- | --- |
| Негативный фактор | Способы минимизации рисков |
| Изменение действующего законодательства в сфере реализации муниципальной программы. | Проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в действующем законодательстве, внесение изменений в муниципальную программу. |
| Недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы. | Определение приоритетов для первоочередного финансирования. |
| Несоответствие фактически достигнутых показателей  эффективности реализации муниципальной программы запланированным. | Проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы, анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей от запланированных, оперативная разработка и реализация мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий муниципальной программы. |

**Механизм управления реализацией муниципальной программы, который содержит информацию по осуществлению контроля за ходом ее выполнения**

В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе инициировать внесение изменений в мероприятия муниципальной программы, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством - в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется путем внесения изменений в постановление Администрации Уторгошского сельского поселения об утверждении муниципальной программы.

Составление отчета о реализации муниципальной программы организует куратор.

Главный бухгалтер Администрации Уторгошского сельского поселения представляет Главе Администрации информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных программ в части финансового обеспечения муниципальных программ, в том числе с учетом внесения изменений в объемы финансирования муниципальных программ. Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчётным, докладываются Главе Администрации Уторгошского сельского поселения.

Куратор муниципальной программы до 15 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой [отчеты](#Par370) о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно приложению № 5 к Порядку утвержденному постановлением Администрации Уторгошского сельского поселения № 75 от 13.09.2013 г.( в редакции № 94 от 14.11.2013), обеспечивает их согласование с Главой Администрации Уторгошского сельского поселения и главным бухгалтером.

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

По муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Уторгошского сельского поселения, утверждаемой постановление Администрации Уторгошского сельского поселения.

**Мероприятия муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок  реализации | Целевой показатель  ( номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | |
| **2023** | **2024** | **2025** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | **Подпрограмма 1.**  **Задача 1**: Обеспечение освещённости улиц, внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов на территории Уторгошского сельского поселения и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов | | | | | | | |
| 1.1. | Реализация подпрограммы «Содержание и ремонт уличного освещения Уторгошского сельского поселения» | Админист-рация Уторгошского сельского поселения | 2023-2025 годы | 1.1.1-1.1.2 | Бюджет поселения | **2579,90** | **1200,00** | **961,10** |
| 2. | **Подпрограмма 2.**  **Задача 2:**  Организация работ по озеленению, текущий уход за насаждениями, регулярная стрижка и кошение газонов, выпилка больных, высоких близко стоящих к жилым строениям деревьев, посадка цветов, благоустройство детских площадок.  **Задача 3:** Прочие мероприятия по благоустройству территории Уторгошского сельского поселения.  **Задача 4:** Поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.  **Задача 5:** Организация работ по сохранению и ремонту военно-мемориальных объектов и гражданских кладбищ, расположенных на территории поселения | | | | | | | |
| 2.1 | Реализация подпрограммы « Прочие мероприятия по благоустройству территории Уторгошского сельского поселения» | Админист-рация Уторгошского сельского поселения | 2023-2025 годы | 2.1.1-2.1.3  2.2.1.-2.2.8 | Бюджет поселения | 381,00 | **711,40** | **248,10** |
| Областной бюджет |  |  |  |

**Подпрограмма**

«Содержание и ремонт уличного освещения

Уторгошского сельского поселения»

муниципальной программы

Администрации Уторгошского сельского поселения

«Благоустройство территории Уторгошского сельского поселения»

**Паспорт подпрограммы**

«Содержание и ремонт уличного освещения

Уторгошского сельского поселения»

муниципальной программы Администрации Уторгошского сельского поселения «Благоустройство территории Уторгошского сельского поселения»

1.Исполнители подпрограммы: Администрация Уторгошского сельского поселения

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | | Значение целевого показателя по годам | | | | | |
| 2023 | | | 2024 | 2025 |
| 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | 5 |
| 1. | | **Цель 1:** Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение чистоты и порядка, улучшение внешнего вида территории Уторгошского сельского поселения, создание комфортных условий проживания населения. | | | | | |
| 1.1. | | **Задача 1:** Обеспечение освещённости улиц, внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов на территории Уторгошского сельского поселения и повышение энергетической эффективности  использования энергетических ресурсов | | | | | |
| 1.1.1. | | Количество светильников уличного освещения находящихся на обслуживании в поселении (шт.) | | 390 | 400 | | 400 |
| 1.1.2. | | Экономия расходов на поставки электрической энергии и исполнение мероприятия по энергосервисному контракту(%) | | 75 | 75 | | 75 |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2023-2025 год

4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования | | | | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | Бюджет муниципа-льного района | Бюджет поселения | Внебюд-жетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2023 | - | - | - | **2579,90** | - | **2579,90** |
| 2024 | - | - | - | **1200,00** | - | **1200,00** |
| 2025 | - | - | - | **961,10** | **-** | **961,10** |
| всего | - | - | - | **4741,00** | **-** | **4741,00** |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

- качественная и эффективная работа сетей уличного освещения;

-повышение надежности и долговечности работы сетей наружного освещения;

-повышение уровня безопасности жителей в вечерни часы;

**Мероприятия подпрограммы**

«Содержание и ремонт уличного освещения Уторгошского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реалии-  зации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финанси-рования | Объем финансирования по годам ( тыс.руб.) | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1. | Задача: Обеспечение освещением населенных пунктов Уторгошского сельского поселения | | | | | | | |
| 1.1 | Оплата за электроэнергию по наружному уличному освещению | Администрация Уторгошского сельского поселения | 2023-2025 | 1.1.1-1.1.2 | Бюджет Уторгошского сельского поселения | 2569,90 | 700,00 | 700,00 | |
| 1.2 | Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения (оплата по договорам за выполненные работы) | Администрация Уторгошского сельского поселения | 2023-2025 | 1.1.1-1.1.2 | Бюджет Уторгошского сельского поселения | 10,0 | 500,0 | 261,10 | |
| всего |  |  |  |  |  | 2579,90 | 1200,00 | 961,10 | |

**Подпрограмма**

«Прочие мероприятия по благоустройству территории

Уторгошского сельского поселения»

муниципальной программы Администрации

Уторгошского сельского поселения

«Благоустройство территории Уторгошского сельского поселения»

**Паспорт подпрограммы**

«Прочие мероприятия по благоустройству территории

Уторгошского сельского поселения»

муниципальной программы Администрации

Уторгошского сельского поселения

«Благоустройство территории Уторгошского сельского поселения»

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Уторгошского сельского поселения
2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | | | Значение целевого показателя по годам | | | | | |
| 2023 | | 2024 | | | 2025 |
| 1 | | | 2 | | | 3 | | 4 | | | 5 |
| 1.2. | **Задача 2:**  Организация работ по озеленению, текущий уход за насаждениями, регулярная стрижка и кошение газонов, выпилка больных, высоких близко стоящих к жилым строениям деревьев, посадка цветов, благоустройство детских площадок. | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Количество спиленных старых и аварийных деревьев, ед. | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 1.2.2. | Площадь скашивания сорной растительности в местах общего пользования, га. | | 1 | | | 1 | | | 1 | |
| 1.3. | **Задача 3:** Прочие мероприятия по благоустройству территории Уторгошского сельского поселения | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Площадь для уничтожения борщевика «Сосновского», га | | 169 | | | 168 | | | 167 | |
| 1.32. | Количество убранных несанкционированных свалок, навалов ед. | | 5 | | | 5 | | | 5 | |
| 1.3.3. | Количество субботников по благоустройству, ед. | | 2 | | | 2 | | | 2 | |
| 1.3.4. | Количество отремонтированных детских игровых конструкций, ед. | | 2 | | | 2 | | | 2 | |
| 1.4 | **Задача 4:** Поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | | | | | | | | | |
| 1.4.1. | Количество проектов местных инициатив граждан, ед. | | 3 | | | 3 | | | 3 | |
| 1.5. | **Задача 5**: Организация работ по сохранению и ремонту военно-мемориальных объектов и гражданских кладбищ, расположенных на территории поселения | | | | | | | | | |
| 1.5.1. | Работы по обеспечению эффективного содержания мест захоронения находящихся на территории поселения и иных выплат, закупок, товаров, работ, услуг муниципальных нужд. | | | 1 | | 1 | | 1 | | |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2023-2025 годы

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования | | | | | |
| Федераль-ный  бюджет | областной бюджет | Бюджет муници-пального района | Бюджет поселе-ния | Внебюд-жетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2023 |  |  |  | 381,00 |  | 381,00 |
| 2024 |  |  |  | **711,40** |  | **711,40** |
| 2025 |  |  |  | **248,10** |  | **248,10** |
| всего |  |  |  | 1340,50 |  | 1340,50 |

1. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

-улучшение санитарного и экологического состояния территории Уторгошского сельского поселения

-привить жителям поселения любовь и уважение к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на территории сельского поселения

-создать условия, обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха на территории поселения

- изменение внешнего облика территории

**Мероприятия подпрограммы**

« Прочие мероприятия по благоустройству территории Уторгошского сельского поселения »

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель  мероприятия | Срок реа-ли-  зации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1: Организация озеленения на территории поселения | | | | | | | |
| 1.1 | Разбивка клумб,  посадка деревьев, спиливание и уборка старых деревьев,  скашивание сорной растительности в местах общего пользования и.т.д. | Администрация Уторгошского сельского поселения | 2023-2025 | 1.1.;  1.2.;  1.3. | Бюджет поселения | 30,00 | 50,00 | 20,00 |
| 2. | Задача 2. Прочие мероприятия по благоустройству территории Уторгошского сельского поселения | | | | | | | |
| 2.1 | Санитарная очистка территории населенных пунктов, в том числе ликвидация несанкционированных свалок, оплата по трудовому договору, оплата ООО «Экосервис» за вывоз мусора, обустройство контейнерных площадок, проведение субботников, установка урн) | Администрация Уторгошского сельского поселения | 2023-2025 | 2.2.  2.3. | Бюджет поселения | 18,00 | 40,00 | 4,10 |
| 2.2 | Проведение обследования территории, скашивание, химическая обработка борщевика Сосновского на территории поселения | Администрация Уторгошского сельского поселения | 2023-2025 | 2.1. | Бюджет поселения | 40,0 | 350,00 | 40,0 |
| 2.3 | Ремонт существующих детских игровых конструкций | Администрация Уторгошского сельского поселения | 2023-2025 | 2.4. | Бюджет поселения | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2.4 | Улучшение МТБ (приобретение, ремонт и содержание садовой техники и садового инвентаря  ( приобретение ГСМ, лопат, граблей, ведер, рабочих перчаток, мешков для мусора, лески для триммера; ремонт триммера, бензопилы и т.д.) | Администрация Уторгошского сельского поселения | 2023-2025 | 1.1.-1.3.  2.1;  2,3; | Бюджет поселения | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 2.8 | Поддержка проектов местных инициатив граждан по благоустройству | Администрация Уторгошского сельского поселения | 2023-2025 | 2.8 | бюджет поселения | 263,00 | 264,00 | 164,00 |
|  | Работы по обеспечению эффективного содержания мест захоронения находящихся на территории поселения и иных выплат, закупок, товаров, работ, услуг муниципальных нужд. | Администрация Уторгошского сельского поселения | 2023-2025 |  | бюджет поселения | 50,00 | 47,40 | 30,00 |
| всего |  |  |  |  |  | **381,00** | **711,40** | **248,10** |

**Финансово-экономическое обоснование объемов финансирования муниципальной программы**

**«Благоустройство территории Уторгошского сельского поселения**»**.**

Данная муниципальная программа состоит из двух подпрограмм, которые позволят решить основные задачи по благоустройству территории Уторгошского сельского поселения:

**- Подпрограмма «Содержание и ремонт уличного освещения Уторгошского сельского поселения»** рассчитана на увеличение количества объектов наружного освещения и протяженности освещенных улиц на территории Уторгошского сельского поселения.

**- Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству территории Уторгошского сельского поселения»** ведет за собой:

1. улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания жителей поселения будет достигнуто при выполнении мероприятий:

- уборка территорий общего пользования.

- сокращение количества несанкционированных свалок на территории поселения;

2. привлечение граждан к взаимодействию и к участию в решении вопросов и проблем благоустройства территории, путем участия их в санитарной очистке и благоустройстве территории повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка.

3. Выполнение мероприятий по содержанию территорий общего пользования в соответствии с требованиями правил благоустройства.

Реализация муниципальной программы осуществляется в пределах средств местного бюджета, запланированных на очередной финансовый год.

Все денежные средства выделенные из бюджета сельского поселения направлены на благоустройство Уторгошского сельского поселения.