Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Содержание дорожной инфраструктуры в Уторгошском сельском поселении».

за 2024 год

**(отчетный период)**

**Таблица 1** - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | | Средства федерального  бюджета | | | Средства областного  бюджета | | | Средства  бюджета района | | | Средства  бюджета поселения | | | Внебюджетные  источники | |
| профинан-  сировано | освоено | план на  год | профинан-  сировано | освоено | план  на  год | профинан-  сировано | освоено | план  на  год | профинан-  сировано | освоено | план  на  год | профинан-  сировано | освоено | профинан-  сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по  муниципальной  программе,  в том числе: | 3545,00 | 3441,10 | 0 | 0 | 0 | 1284,00 | 1215,50 | 1215,50 | 0 | 0 | 0 | 2261,00 | 2225,60 | 2225,60 | 0 | 0 |
| подпрограмма  «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Уторгошского сельского поселения» | 1360,70 | 1256,80 | 0 | 0 | 0 | 642,00 | 573,50 | 573,50 | 0 | 0 | 0 | 718,70 | 683,30 | 683,30 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Уторгошского сельского поселения» | 2184,30 | 2184,30 | 0 | 0 | 0 | 642,00 | 642,00 | 642,00 | 0 | 0 | 0 | 1542,30 | 1542,30 | 1542,30 | 0 | 0 |

**Таблица 2** - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

Содержание дорожной инфраструктуры в Уторгошском сельском поселении».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование  мероприятия | Срок  реализации | Результаты  реализации | Проблемы, возникшие в ходе  реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма ««Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Уторгошского сельского поселения» | | | |
| 1.1. | Организация работ по содержанию и безопасности автомобильных дорог общего пользования местного значения и иных выплат, закупок, товаров, работ, услуг муниципальных нужд. | 2024 год | 100% |  |
| 2. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Уторгошского сельского поселения» | | | | |
| 2.1 | Ремонт асфальтового покрытия по ул.Лесная(0,357 км) на ж/д.ст.Уторгош (с заезда со стороны по ул.Пионерская (от д.9 по ул.Лесная до пересечения с ул.Новая)) | 2024 год | 100% |  |

**Таблица 3** - Сведения о достижении значений целевых показателей

муниципальной программы Содержание дорожной инфраструктуры в Уторгошском сельском поселении».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  целевого показателя,  единица измерения | Значение целевого показателя | | | Обоснование  отклонений значений  целевого показателя  на конец отчетного  периода  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному | план  на  год | факт за  отчетный  период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, где обеспечено безопасное и бесперебойное движение автомобильного транспорта в поселении, в зависимости от сезона (км) | 28,0067 | 28,0067 | 28,0067 |  |
| 2. | Протяженность отремонтированных авто­мобильных дорог общего пользования местного значения (км) | 0,255 | 0,357 | 0,357 |  |
| .3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%) | 45,14 | 43,88 | 44,01 | Отклонеие ввиду арифметичкской ошибки |
| 4. | Наименование целевого показателя  Количество отремонтированных мостовых сооружений(ед.) | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | Наименование целевого показателя Количество установленных трубопроводных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (ед.) | 0 | 0 | 0 |  |

Подготовил: Служащий 1 категории Е.А. Дмитриева 30.01.2025

СОГЛАСОВАНО:

Глава поселения: А.Г.Кукушкина

Главный специалист, главный бухгалтер Н.В.Васильева