Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Содержание дорожной инфраструктуры в Уторгошском сельском поселении».

за 2024 год

**(отчетный период)**

**Таблица 1** - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  Всего  |  Средства федерального  бюджета  |  Средства областного  бюджета  |  Средства  бюджета района  | Средства  бюджета поселения |  Внебюджетные  источники  |
| профинан-сировано  | освоено | план на год  | профинан-сировано  | освоено | план на год  | профинан-сировано  | освоено | план на год  | профинан-сировано  | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | профинан-сировано  | освоено |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  | 13 | 14 | 15 |  16  |  17  |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 3545,00 | 3441,10 | 0 | 0 | 0 | 1284,00 | 1215,50 | 1215,50 | 0 | 0 | 0 | 2261,00 | 2225,60 | 2225,60 | 0 | 0 |
| подпрограмма«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Уторгошского сельского поселения» | 1360,70 | 1256,80 | 0 | 0 | 0 | 642,00 | 573,50 | 573,50 | 0 | 0 | 0 | 718,70 | 683,30 | 683,30 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Уторгошского сельского поселения» | 2184,30 | 2184,30 | 0 | 0 | 0 | 642,00 | 642,00 | 642,00 | 0 | 0 | 0 | 1542,30 | 1542,30 | 1542,30 | 0 | 0 |

 **Таблица 2** - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

Содержание дорожной инфраструктуры в Уторгошском сельском поселении».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  Наименование  мероприятия  |  Срок реализации | Результатыреализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
| 1.  | Подпрограмма ««Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Уторгошского сельского поселения» |
| 1.1.  | Организация работ по содержанию и безопасности автомобильных дорог общего пользования местного значения и иных выплат, закупок, товаров, работ, услуг муниципальных нужд. | 2024 год | 100% |  |
| 2. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Уторгошского сельского поселения» |
| 2.1 | Ремонт асфальтового покрытия по ул.Лесная(0,357 км) на ж/д.ст.Уторгош (с заезда со стороны по ул.Пионерская (от д.9 по ул.Лесная до пересечения с ул.Новая)) | 2024 год | 100% |  |

**Таблица 3** - Сведения о достижении значений целевых показателей

муниципальной программы Содержание дорожной инфраструктуры в Уторгошском сельском поселении».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N п/п |  Наименование целевого показателя, единица измерения  | Значение целевого показателя |  Обоснование отклонений значенийцелевого показателяна конец отчетного  периода  (при наличии)  |
|  год, предшествующий отчетному  | план на год  | факт за отчетный период  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
| 1.  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, где обеспечено безопасное и бесперебойное движение автомобильного транспорта в поселении, в зависимости от сезона (км) | 28,0067 | 28,0067 | 28,0067 |  |
| 2.  | Протяженность отремонтированных авто­мобильных дорог общего пользования местного значения (км) | 0,255 | 0,357 | 0,357 |  |
| .3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%) | 45,14 | 43,88 | 44,01 | Отклонеие ввиду арифметичкской ошибки |
| 4. | Наименование целевого показателяКоличество отремонтированных мостовых сооружений(ед.) | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | Наименование целевого показателя Количество установленных трубопроводных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (ед.) | 0 | 0 | 0 |  |

Подготовил: Служащий 1 категории Е.А. Дмитриева 30.01.2025

СОГЛАСОВАНО:

Глава поселения: А.Г.Кукушкина

Главный специалист, главный бухгалтер Н.В.Васильева